# Relatório Final - SPRINT 2

### Projeto: -Horas

Beatriz Manaia Lourenço Berto

Letizia Lowatzki Baptistella

Manuella Filipe Peres

Nuno Martins Guilhermino da Silva

Rafaela Altheman de Campos

## O QUE DEU CERTO

- Maior autonomia da equipe na execução de tarefas

- Comunicação efetiva

- divisão de responsabilidades

## O QUE DEU ERRADO

- Atualizações dos trellos

- Dependência de autorização para determinadas tarefas

- Conexão com supabase

## COMO MELHORAR

- Estabelecer uma rotina fixa de atualização dos Trellos, como ao início e término de cada sessão de trabalho, para manter o progresso sempre visível para toda a equipe

- Mapear antecipadamente quais tarefas exigem autorização externa e levantar essas dependências no início da sprint, evitando bloqueios durante a execução

## PENDÊNCIAS

PAGAMENTO PIX FUNCIONAL

Motivo:

Conversamos com professora e validou ausência do qr funcionar